ANDROID / PRODUCT DESIGN SPEC · V2.0 重要短信哨兵 来电式强提醒 · 产品需求与 UI/UX 设计方案 为一个指定号码，建立像来电一样难以忽视、可以一键确认的提醒闭环。 产品策略 / 交互设计 / 视觉系统 / Android 适配

| 版本 V2.0 | 日期 2026.10.19 | 阶段 D1 设计确认 |
| --- | --- | --- |

V2.0 的核心变化 提醒形态从“通知 + 确认页”改为来电式全屏；接听与挂断都完成确认，区别只在是否阅读正文；新增实现所需权限、组件与降级路径清单。

| 来电式 · 锁屏 | 首页 · 浅色模式 | 设置 · 一个号码一条规则 |
| --- | --- | --- |

DOCUMENT MAP

# 文档地图

V2.0 共 21 节。★ 标记为相较 V1.0 新增或重构的内容；第 19 节是开发前必须逐项确认的能力清单。

| 01 一页看懂产品 | 12 视觉规范 · 来电式但诚实 ★ |
| --- | --- |
| 02 产品定位与范围 | 13 声音、震动与动效 |
| 03 功能优先级与完整清单 | 14 本地数据与隐私 |
| 04 导航结构与页面关系 | 15 跨品牌 Android 适配 |
| 05 来电式强提醒 · 核心界面 ★ | 16 异常与边界条件 |
| 06 首页设计 | 17 验收测试计划 |
| 07 外部通知形态与降级 | 18 性能、可靠性与无障碍 |
| 08 状态机与 10 分钟循环 | 19 实现所需能力清单 ★ |
| 09 设置中心 | 20 阶段计划与决策项 |
| 10 首次引导与权限诊断 | 21 关键风险与参考资料 |
| 11 关键交互约定 |  |

阅读顺序建议 产品方先看 01–05（定位、范围、核心来电交互），开发方直接看 05、08、19，测试方看 10、11、16、17。所有界面图为设计效果示意，最终以真机验收为准。

01  /  EXECUTIVE OVERVIEW

# 一页看懂产品

这不是另一款短信 APP，而是一个独立的“重要消息确认器”：只监测一个明确来源，把普通短信变成一次像来电一样的强提醒；接听查看或挂断知悉都算完成确认，不操作则在 10 分钟后再次响起。

| 要解决的事 | 产品给出的答案 |
| --- | --- |
| 普通短信被大量消息淹没 | 独立提醒渠道 + 来电式全屏 + 专属铃声与震动 |
| 看过弹窗却忘记处理 | 只有接听/挂断才算确认；返回、超时、划掉通知都不算 |
| 锁屏时看不到重要通知 | 全屏来电优先；受限时自动降级为高优先级/锁屏通知 |
| 一天都没碰手机 | 默认每 10 分钟再次响起，直至用户确认 |
| 担心后台耗电或数据外传 | 事件驱动 + 系统调度；纯本地处理，不需要账号或服务器 |
| 家里老人不会用复杂 App | 借用接电话的肌肉记忆，两个大按钮即可完成确认 |

基线规则 只有一条监听规则。初始监听号码 10650821192421，只按来源号码匹配，默认不做“会议通知”关键词筛选；该号码的所有新短信都生成待确认提醒。用户可在设置中修改这一个号码。 确认只有两种：接听（确认并阅读）、挂断（确认但未阅读）。响铃超时、返回键、划掉通知都不构成确认。

## 产品承诺如何表述

承诺：在正确权限与支持条件下，收到目标短信后发起一次可确认的来电式提醒；未确认时按设定间隔再次提醒。

不承诺：任何安卓手机、任何省电状态下都能强制全屏或准点响铃；系统拒绝全屏或精确定时权限时必须明确降级。

不混淆：接听或挂断只表示用户已看到这条提醒，不等于在 OA 系统中完成公文签收。

02  /  POSITIONING

# 产品定位与范围

产品只服务一个来源、一条规则、一个动作。范围越小，提醒越可靠，用户越不需要理解系统。

## 1. 用户与使用情境

| 典型情境 | 使用痛点 | 设计原则 |
| --- | --- | --- |
| 工作时手机静音 / 信息密集 | 目标短信容易漏看 | 来电式提醒 + 允许用户控制声音 |
| 手机息屏放在桌上 | 新短信到来时无即时注意 | 全屏来电 + 亮屏；受限时锁屏通知 |
| 正在开会或不方便处理 | 看到了但暂时不能签收 | 挂断即确认（未阅读）；记录中可恢复 |
| 手机重启 / 低电量 / 省电模式 | 定时行为可能不稳定 | 状态持久化 + 重启恢复 + 风险提示 |
| 家里老人使用 | 复杂界面不会操作 | 接电话式两个大按钮，无需理解“待办” |

## 2. 版本边界

| 纳入首版 P0 | 暂不纳入（避免功能泛化） |
| --- | --- |
| 1 个号码监听、允许手动修改 | 多号码规则、关键词智能分类、云端同步 |
| 来电式全屏、接听/挂断确认 | OCR、公文内容自动解析、会议日历同步 |
| 待确认列表、提醒记录、最小必要历史 | 账号系统、好友分享、企业组织管理 |
| 权限检查、真机适配向导、降级通知 | 自动拨号、系统来电权限模拟、绕过锁屏验证 |

## 3. 成功定义

用户拿到任意一台测试范围内的安卓手机，应能在 3 分钟内完成首启授权和测试；真实收到目标号码短信后，界面像来电一样响起并能用接听或挂断完成确认；不操作则继续提醒；确认后不再产生该条消息的重复提醒。

与“骚扰拦截/来电识别”的边界 本产品只做来源号码匹配，不宣称识别发送方身份，不接管系统电话，也不修改或删除原始短信。来电式界面必须常驻“重要短信 · 非电话”标签。

03  /  REQUIREMENTS

# 功能优先级与完整清单

P0 只保留让“收到 → 响起 → 确认 → 停止”这条链路可靠运转的能力。其余全部延后。

| 模块 | P0：必须实现 | P1：优化项 |
| --- | --- | --- |
| 监听规则 | 唯一号码；精确匹配；开关与编辑 | 号码格式校验、短信签名提示 |
| 来电式提醒 | 全屏界面、铃声、震动、亮屏 | 自定义铃声、按来源分组 |
| 确认方式 | 接听 = 确认并阅读；挂断 = 确认未阅读 | 记录内撤销、批量恢复 |
| 锁屏体验 | 正文隐藏、解锁后接听、可见通知 | 按厂商细化设置向导 |
| 循环机制 | 10 分钟默认间隔、确认即停止 | 5/15/30/60 分钟可选 |
| 任务状态 | 待确认 / 已确认（已阅读、未阅读）、时间记录 | 归档与自动清理策略 |
| 多短信合并 | 逐条任务、统一聚合响铃 | 相似内容折叠展示 |
| 权限与诊断 | 运行状态、缺权限提示、测试按钮 | 一键导出脱敏诊断信息 |
| 隐私安全 | 本地保存、锁屏脱敏、不联网 | 本地加密与保留期限设置 |

## 必须澄清的三个含义

- “监听成功”：真正接收到来自目标号码的新短信，不是仅在界面上显示“监听已开启”。

- “提醒已触发”：全屏界面或通知成功交给 Android；不等于屏幕必定亮起或声音必定播出。

- “消息已处理”：用户通过接听或挂断完成确认；响铃超时、阅读通知、按返回、关闭通知栏都不是确认。

04  /  INFORMATION ARCHITECTURE

# 导航结构与页面关系

底部导航保留三个入口：待处理、提醒记录、设置。首次引导和来电式提醒是独立流程，不占用底部导航。

| 一级入口 | 二级内容 / 功能 | 进入时机 |
| --- | --- | --- |
| 待处理（首页） | 监听状态、待确认数量、下一次响铃时间、消息卡片、模拟来电、权限检查 | 打开 APP 默认进入 |
| 提醒记录 | 待确认 / 已确认筛选、详情、确认方式与操作时间线、恢复待确认 | 需要追溯、核对时 |
| 设置 | 唯一号码、提醒间隔、振铃时长、声音震动、锁屏隐私、系统适配 | 用户主动调整行为 |
| 来电式提醒（系统拉起） | 来源号码、短信摘要 / 原文、接听、挂断、解锁 | 收到新短信或再次提醒 |
| 首次引导 / 权限检查 | 短信、通知、锁屏、全屏、精确定时、后台运行诊断 | 首次启动、权限变动、测试失败 |

## 基础用户路径

| 场景 | 发生什么 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 第一次打开 | 用途说明 → 设定唯一号码 → 授权短信与通知 → 授权全屏/精确定时 → 模拟来电 | 完成运行就绪检查 |
| 真实接收 | 收到短信 → 来源匹配 → 新建待确认 → 立即来电式提醒 | 进入待确认 |
| 不操作 | 响铃 60 秒后停止 → 保持待确认 → 10 分钟后再次响起 | 循环提醒 |
| 接听 | 解锁（如锁屏）→ 正文可见 → 状态“已确认 · 已阅读” | 停止提醒 |
| 挂断 | 状态“已确认 · 未阅读” → 记录中可恢复 | 停止提醒 |
| 日后查找 | 提醒记录中查看接收时间、原文、确认方式、确认时间、响铃次数 | 可追溯 |

导航不应妨碍来电式提醒 提醒页面必须独立、信息层级极少；屏幕主操作只有“接听”和“挂断”两个，且两者都完成确认。不要在来电界面里放“稍后提醒”等第三种语义，避免用户在关键时刻犹豫。

05  /  SCREEN DESIGN — CORE

# 来电式强提醒 · 核心界面

设计目标：借用接听电话的肌肉记忆，让任何年龄的用户在 1 秒内知道“这是一条重要短信”，并在不学习新操作的前提下完成确认。

| 图 02｜锁屏态：隐藏正文，接听需解锁 | 图 03｜解锁态：正文可见，接听并确认 |
| --- | --- |

诚实标注 界面明确写“重要短信 · 非电话”，不使用运营商名称、真实联系人头像或“来电”字样冒充系统电话；不复刻系统拨号器的控件与品牌元素。来电式只借用“接电话”的动作语义。

## 界面构成

| 层级 | 内容 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 顶部标签 | 重要短信 · 非电话 | 常驻显示，字号不小于 11sp |
| 中央徽标 | 哨兵脉冲环 + 消息图标 + 未确认角标 | 脉冲克制，不做持续闪烁 |
| 主标题 | 重要短信提醒 | 30–34sp 粗体，远距离可辨认 |
| 来源号码 | 10650821192421 | 20–22sp 等宽数字，便于核对 |
| 内容区 | 解锁后显示正文；锁屏时显示隐私提示卡 | 锁屏绝不显示正文 |
| 双按钮 | 接听（绿色）、挂断（珊瑚红） | 直径 ≥ 96dp，标签写在按钮下方 |
| 页脚说明 | 剩余响铃时间、下一次提醒时间 | 如实描述，不承诺准点 |

## 两种确认方式

| 操作 | 是否确认 | 记录状态 | 后续行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接听 | 是 | 已确认 · 已阅读 | 停止响铃、取消后续提醒、打开详情 |
| 挂断 | 是 | 已确认 · 未阅读 | 停止响铃、取消后续提醒、保留记录 |
| 响铃超时（60 秒） | 否 | 待确认 | 结束本次响铃；10 分钟后再次响起 |
| 返回键 / 手势 | 否 | 待确认 | 同超时；页面提示“返回不会确认” |
| 锁屏接听 | 是（需解锁） | 已确认 · 已阅读 | 先通过系统验证，再显示正文 |
| 锁屏挂断 | 是 | 已确认 · 未阅读 | 不显示正文，直接确认 |

挂断也是确认，必须可恢复 挂断意味着“我知道了，但不看内容”。为避免误触造成漏办，提醒记录中必须提供“恢复为待确认”，并保留完整的确认方式与时间。

## 防误触与可达性

- 双按钮间距 ≥ 48dp；挂断与接听使用不同颜色和图标，不依赖文字颜色区分。

- TalkBack 朗读：“接听并确认，来源 10650821192421”“挂断并确认，不会显示短信内容”。

- 字体放大 150% 时按钮仍完整可见；极端小屏可让内容区滚动，按钮固定底部。

- 勿扰、静音、耳机连接时遵循系统行为；不自动提升媒体音量。

- 正在通话中收到目标短信：不弹出全屏来电，改为高优先级通知；通话结束后如仍未确认，再发起下一次提醒。

## 重复提醒

- 第 N 次提醒在状态标签中显示“第 N 次提醒”，角标同步显示次数。

- 同一任务只保留一个待执行闹钟；响铃中不叠加新的响铃。

- 多条短信同时到达：逐条建立任务，但只发起一次聚合响铃；接听/挂断作用于当前展示的一条，其余保持待确认。

06  /  SCREEN DESIGN

# 首页设计 · 让状态一眼可见

页面目标：打开 APP 的前 3 秒内，判断“是否真的能监听”“有没有待确认”“下一次什么时候响起”。

图 01｜首页高保真概念稿（浅色模式）

| 区域 | 交互规范 |
| --- | --- |
| 顶部状态卡 | 绿色仅表示已具备短信 + 通知 + 全屏等最低必要条件；缺关键权限显示橙色并引导修复。 |
| 待确认卡片 | 优先展示最近未确认的一条；显示响铃次数与下一次预计响铃时间。 |
| 模拟来电 | 仅触发界面、声音与震动链路，不伪装成真实短信；按钮和标题都明确写“模拟”。 |
| 空状态 | 提示“暂无待确认短信”，不展示假数据，也不制造焦虑。 |
| 底部导航 | 待处理、提醒记录、设置三个入口；来电式提醒时不显示导航。 |

07  /  NOTIFICATION

# 外部通知形态与场景优先级

来电式全屏是首选，但不是所有设备都允许。系统拒绝时必须优雅降级，并如实告诉用户当前能力。

图 04｜降级通知：CallStyle / 高优先级通知的视觉方向

| 使用状态 | 首选表现 | 条件不足时的降级 |
| --- | --- | --- |
| APP 在前台 | 应用内来电卡 + 铃声震动 | 页面顶部横幅 + 待确认状态 |
| 亮屏使用其他应用 | 全屏来电 | CallStyle 高优先级通知（Android 12+）；更低版本用带操作按钮的高优先级通知 |
| 锁屏 / 息屏 | 全屏来电；尝试亮屏 | 锁屏通知；公开版只显示“重要短信待确认” |
| 勿扰 / 静音 / 省电 | 尊重系统限制，保留可见记录 | 不声称突破勿扰；下次允许窗口补充提醒 |
| 正在通话 | 不打断 | 高优先级通知；通话结束后再响 |
| 权限缺失 | 明确列出受限能力 | 允许离线配置，但不显示虚假的正常状态 |

不可使用误导性文案 文案使用“将尝试以全屏来电提醒”“预计 10 分钟后再次提醒”，不能写成“保证唤醒屏幕”“每 10 分钟整点响铃”。

## 通知的两种可见级别

- 公开版（锁屏可见）：重要短信待确认 · 来源 10650821192421 · 接听 / 挂断，不显示正文。

- 私密版（解锁后可见）：显示短信摘要与完整操作。使用 VISIBILITY_PRIVATE，公开版通过 setPublicVersion 提供。

- 通知渠道：单独建立“重要短信来电”渠道，重要性 HIGH，声音与震动由渠道控制；变更设置时引导到系统渠道页。

08  /  TASK FLOW

# 状态机与 10 分钟循环

确认语义只有两个入口，状态机因此可以被压缩成六种状态。所有状态都必须持久化，重启后可恢复。

## 状态机

| 状态 | 进入条件 | 可执行操作 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未发现 | 尚未收到目标短信 | 启用 / 暂停监听 | 收到目标短信后新建待确认 |
| 待确认 | 收到目标短信或重启恢复 | 接听、挂断、查看 | 响铃 / 等待下一次响铃 |
| 响铃中 | 系统正在展示来电界面或通知 | 接听、挂断、返回 | 确认或回到待确认 |
| 已确认 · 已阅读 | 用户接听并完成确认 | 查看原文、撤销确认 | 终止循环，归入记录 |
| 已确认 · 未阅读 | 用户挂断完成确认 | 查看原文、恢复待确认 | 终止循环，归入记录 |
| 监听暂停 | 用户关闭监听开关 | 查看记录、恢复监听 | 停止新任务；未确认任务暂停提醒 |

## 重提醒的时间规则

- 短信首次到达时间 T0：在系统能力允许下立即发起首次来电提醒。

- 用户仍未确认：设置下一次目标提醒时间，默认 T0 + 10 分钟。

- 第 2 次及以后：再次发起来电提醒；同一任务始终只有一个待执行调度。

- 接听或挂断：持久保存确认状态与确认方式；取消该消息对应的所有待执行调度。

- 设备重启或定时权限恢复：根据本地未确认任务重新建立调度；不把漏掉的次数一次性补响。

- 时间被手动调整 / 时区变化：以单调时间与当前本地时间重新计算，避免集中补响。

10 分钟是目标间隔而非到点保证 无精确定时权限、极端省电、勿扰或厂商冻结时都可能延迟；APP 必须显示预计时间并允许检查权限。

09  /  SCREEN DESIGN

# 设置中心 · 全部行为可以自己控制

设置页不做复杂的规则编辑器。它只对“一个号码、一条来电规则”提供直观配置，避免为了一个需求增加认知负担。

图 05｜设置界面高保真概念稿

| 可配置项目 | 默认值 | 交互约束 |
| --- | --- | --- |
| 监听开关 | 开启 | 关闭后立即停止新增提醒；已有待确认记录保留但暂停响铃。 |
| 唯一号码 | 10650821192421 | 仅允许保存一个来源；校验空值、非法字符。 |
| 重提醒间隔 | 10 分钟 | 选项 5/10/15/30/60 分钟；对系统定时精度给出说明。 |
| 振铃时长 | 60 秒 | 选项 30/45/60 秒；到时自动停止并保持待确认。 |
| 声音 / 震动 | 开启 / 跟随系统 | 提供系统通知渠道设置入口；不能突破静音或勿扰。 |
| 锁屏正文 | 关闭 | 开启前提示 OA 信息泄露风险；仍受系统设置约束。 |
| 挂断行为 | 确认（固定） | 挂断即“已确认 · 未阅读”；记录中可恢复，不提供关闭选项以保持语义一致。 |
| 大屏提醒 | 优先尝试 | 检测权限与系统支持，不提供虚假的“强制全屏”开关。 |
| 记录保留 | 30 天 | 已确认记录自动清理；未确认记录不自动过期。 |

设置只影响“怎么提醒”，不影响“什么算确认” 接听与挂断是产品的固定语义，不随设置变化，避免用户在关键时刻犹豫。

10  /  PERMISSION EXPERIENCE

# 首次引导与权限诊断

系统限制不是说明书里的小字，而是首次安装就能看见的“运行就绪清单”：哪些能力能用、哪些还没授权、点哪里修复。

图 06｜适配检查页（部分权限待授权示例）

## 首次引导（5 步）

| 步骤 | 用户看到什么 | 必须说清楚 |
| --- | --- | --- |
| 1 用途说明 | 只为 1 个号码提醒，数据不出本机 | 不是短信管理器，不改动原始短信 |
| 2 设定号码 | 预填 10650821192421，可修改 | 只能监听一个来源；保存前二次确认 |
| 3 必要授权 | 短信接收、通知 | 拒绝后果：无法监听 / 无法提醒 |
| 4 增强授权 | 全屏来电、精确定时、后台运行 | 可跳过，但逐项标注能力受限 |
| 5 模拟来电 | 验证界面、铃声、震动、接听/挂断 | 模拟成功 ≠ 真实短信链路成功 |

## 权限分层：必要 / 增强 / 特殊

| 能力 | 是否必须 | 引导原则 |
| --- | --- | --- |
| 接收短信 RECEIVE_SMS | 必要 | 不授予则首页必须显示“无法监听”。 |
| 发布通知 POST_NOTIFICATIONS（13+） | 必要 | 被拒绝时不能显示“提醒已就绪”。 |
| 全屏来电 USE_FULL_SCREEN_INTENT | 增强；14+ 需用户授权 | 缺失时降级为高优先级通知，不反复催授权。 |
| 精确定时 SCHEDULE_EXACT_ALARM | 增强 | 拒绝时使用非精确调度并提示可能延迟。 |
| 锁屏通知 / 通知亮屏 | 增强 | 引导到厂商设置；部分设备没有相同入口。 |
| 后台运行 / 自启动 | 增强 | 小米、OPPO、vivo 等提供图文路径；不承诺一定生效。 |

必须有真实短信验证 “模拟来电成功”只证明界面、声音与通知通道工作，不证明短信广播能在锁屏或未打开 APP 时被系统送达；验收必须用真实号码实际发送短信。

11  /  INTERACTION RULES

# 关键交互约定与防误操作

所有“看起来像操作了”的动作都必须被明确定义；产品的可靠性来自这些边界，而不是来自更响的铃声。

| 操作 / 事件 | 产品应该怎么做 |
| --- | --- |
| 用户接听 | 需解锁时先验证；显示正文；记录“已确认 · 已阅读”；停止响铃与后续提醒。 |
| 用户挂断 | 不显示正文；记录“已确认 · 未阅读”；停止响铃与后续提醒；记录中可恢复。 |
| 用户按返回键 / 手势 | 关闭本次响铃但不确认；保持待确认；提示“返回不会确认”。 |
| 响铃 60 秒无操作 | 自动停止响铃；保持待确认；10 分钟后再次响起。 |
| 用户划掉通知 | 未确认状态不变；按原节奏继续安排下一次提醒。 |
| 用户点“恢复为待确认” | 仅对已确认记录可用；恢复响铃调度；记录保留操作日志。 |
| 锁屏时点接听 | 先调用系统解锁，再显示正文；不跳过密码 / 指纹。 |
| 正在通话中收到 | 不弹全屏；高优先级通知；通话结束后再响。 |
| 同一短信被运营商分段 | 还原成一条消息，避免创建多个任务。 |
| 收到两条不同目标短信 | 各有独立待确认状态；使用一次聚合响铃避免声音洪泛。 |
| 短信内容重复 | 不简单按正文去重；结合来源、接收时间及分段标识判断。 |
| 停止监听后重新开启 | 保留原待确认状态，按当前策略恢复循环；不重新吞入历史短信。 |
| 重启 / 更新 APP | 从本地存储恢复状态和计划；不集中播放重启前的逾期提醒。 |
| SIM 卡变化 / 双卡 | 来源号码匹配不依赖 SIM 槽位；可选脱敏显示接收 SIM。 |

对“必须接听或挂断”的正确理解 不能阻止用户拨打紧急电话、关闭系统锁屏或操作其他应用；只能保证软件自身在收到确认前不把任务标记为已完成。

12  /  VISUAL DESIGN SYSTEM

# 视觉规范 · 来电式但诚实

设计方向：克制的科技感。浅色首页负责可读性，深色来电页负责注意力集中；两个模式使用同一设计语言。来电式只借用“接电话”的动作语义，不冒充系统电话。

## 与系统电话的区分

| 必须做到 | 具体规则 |
| --- | --- |
| 常驻身份标签 | 顶部显示“重要短信 · 非电话”，字号不小于 11sp，颜色不低于 4.5:1。 |
| 不使用系统电话元素 | 不显示运营商名称、真实联系人头像、信号格、通话计时。 |
| 标题写清是什么 | 主标题使用“重要短信提醒”，不使用“来电”“某某来电”。 |
| 按钮不复刻拨号器 | 使用产品配色与消息图标；仅借用接听/挂断的手势语义。 |
| 不做虚假滑动轨道 | 采用清晰可点的两个大按钮，避免老人和单手操作失败。 |

## 配色系统

| 色板 | 色值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 深海蓝 | #13213D | 来电页背景、首页状态卡 |
| 电光蓝 | #3C6AF1 | 主操作、链接、焦点 |
| 警示珊瑚 | #F06976 | 挂断、未确认标签、角标 |
| 确认绿 | #17AA87 | 接听、已确认、正常状态 |
| 雾面底色 | #F2F5FA | 首页背景、分组卡片 |
| 正文墨色 | #1E2A3D | 浅色页面正文 |
| 辅助灰 | #6B7688 | 说明文字、时间 |

## 排版、间距与组件

| 规范项 | 建议基准 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 中文字体 | 系统默认优先；设计稿用 Noto Sans CJK | 跨厂商字形一致，兼容系统动态字体 |
| 来电主标题 | 30–34sp，粗体 | 远距离可辨认 |
| 来电号码 | 20–22sp，等宽数字 | 快速核对来源 |
| 正文 / 辅助文字 | 16–18sp / 12–14sp | 正文不缩到需要眯眼，辅助文字不过密 |
| 接听 / 挂断按钮 | 直径 ≥ 96dp；标签 14sp | 单手、盲操作可达 |
| 屏幕边距 / 栅格 | 24dp 边距、8dp 节奏 | 控制留白与整齐感 |
| 圆角 / 阴影 | 16–24dp 圆角；低强度阴影 | 现代但不分散注意力 |
| 无障碍对比 | 正文 ≥ 4.5:1；按钮图标 ≥ 3:1 | 锁屏、室外、低亮度环境仍可读 |

## 动效

- 来电页出现：240ms 渐入 + 徽标脉冲一次；不做持续闪烁。

- 响铃中：脉冲环每 2 秒一次，幅度克制；系统“减少动态效果”时改为静态。

- 确认：按钮按下即时反馈，接听转为绿色勾选，挂断显示“已确认”后退出。

- 页面切换：200–300ms，避免弹跳、旋转与闪烁。

13  /  FEEDBACK DESIGN

# 声音、震动与动效设计

声音的功能是“让人抬头”，不是“制造恐慌”。默认足够醒目，但始终尊重系统静音与勿扰。

| 事件 | 默认行为 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 首次来电 | 专属铃声循环 + 两段震动 + 亮屏 | 用户可关闭声音或震动；遵循系统静音与勿扰 |
| 第 2 次及以后 | 相同配置；状态标签显示次数 | 不叠加通知；不自动提升媒体音量 |
| 接听 | 轻量触觉反馈 + 停止铃声 | 不播放冗长成功音 |
| 挂断 | 一次短触觉反馈 + 停止铃声 | 记录中可恢复，避免误触焦虑 |
| 超时 | 停止铃声；无额外提示音 | 保持待确认，10 分钟后再响 |
| 权限变化 | 无声状态横幅 / 说明 | 不因权限被关闭而频繁发声 |

## 响铃策略

- 默认振铃 60 秒；到时自动停止，不无限响铃。

- 铃声使用 notification ringtone 音频属性，经过系统通知音量；不模拟紧急警报权限。

- 连接耳机 / 蓝牙时按系统路由；不强制外放。

- 勿扰模式下只显示可见提醒，不声称能突破。

14  /  DATA & SECURITY

# 本地数据、隐私与安全约定

数据最小化的标准不是“加密做得好不好”，而是“根本不需要收集”。首版不需要服务器。

## 最小化存储

| 字段 | 用途 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 来源号码 | 核对是否是目标来源 | 仅保存唯一配置值与任务关联信息 |
| 短信正文 | 显示具体内容 | 仅目标号码命中的消息留存；锁屏默认不显示 |
| 接收时间 / 响铃次数 | 计算后续提醒与查询 | 存储在本地，时间显示为设备本地时区 |
| 状态 / 确认方式 / 确认时间 | 确保“不确认就重提醒” | 确认状态必须持久保存，重启不得丢失 |
| 权限状态 | 运行条件诊断 | 按需现场读取；不发送到服务器 |

## 安全原则

- 首版不接入服务器、广告 SDK、用户账户和分析追踪；不需要网络传输 OA 正文。

- 系统锁屏时默认只显示“重要短信待确认”和来源标识；解锁后查看全文。

- 目标短信内容与原短信软件相互独立：在本 APP 内确认，不删除原始短信，也不替代 OA 签收。

- 短信显示号码不是强身份认证，短号码有伪造或路由变化风险；不要把来源匹配解释为验证了发送方身份。

- 已确认记录默认保留 30 天，可在设置内手动清空；未确认记录不应自动丢失。

- 接听 / 挂断的确认记录包含方式与时间，便于追溯误触。

15  /  ANDROID COMPATIBILITY

# 跨品牌 Android 适配策略

适配目标不等于“所有手机同样全屏”。应建立基础能力、增强能力、可选能力三层，并按机型与版本形成验证矩阵。

| 系统 / 品牌 | 主要关注点 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| Android 8–11 | 短信权限、通知渠道、后台调度与厂商限制 | 真实短信触发、锁屏通知、重提醒、重启恢复 |
| Android 12 | CallStyle 通知可用；通知权限仍为安装时授予 | CallStyle 降级链路的显示与操作 |
| Android 13 | 通知权限需要运行时同意 | 拒绝 / 允许通知权限两种路径测试 |
| Android 14 及以上 | 全屏提醒权限资格更严格；精确定时受限 | 有 / 无特殊权限时的界面与定时降级 |
| 小米 / Redmi / POCO（重点） | HyperOS 锁屏通知、通知亮屏、自启动、省电限制 | 每个版本至少一台真机，记录设置路径 |
| OPPO / 一加 / realme | ColorOS / realme UI 的电源与通知控制 | 亮屏 / 锁屏 / 清理任务 / 充电与待机 |
| vivo / iQOO / 荣耀 | 通知权限与省电管理差异 | 持续离线待机、重启和权限变更验证 |
| 三星 / Pixel | 接近原生 Android 行为 | 全屏限制、勿扰、通知分类与大字体 |

## 发布与获取短信权限的边界

重要合规提醒 Android API 允许具有 RECEIVE_SMS 权限的注册接收器收到短信广播，但 Google Play 对短信权限有严格上架政策：非默认短信应用可能不符合上架条件。个人自用 / 企业内部安装与上架应用商店应分开设计和评估，不能为了上架绕过权限政策。

首版建议按照“个人或内部侧载测试包”制定验收流程；如果未来要公开发布，应优先重新评估产品是否具备相应短信权限的政策资格，以及是否需要改变系统能力方案。

16  /  EXCEPTION HANDLING

# 异常与边界条件

异常处理的原则只有一条：保持真实状态，给用户可见的原因和可执行的下一步。

| 异常情况 | 对用户的可见反馈 | 预期处置 |
| --- | --- | --- |
| 用户拒绝短信权限 | “无法监听短信”红色状态 | 停止宣称工作正常，提供跳转设置 |
| 关闭通知权限 | “可监听但无法提醒”警告 | 引导修复；来电能力降级 |
| 全屏权限被拒绝 | “全屏来电不可用，已改用通知” | 不重复催授权；使用 CallStyle / 高优先级通知 |
| 精准定时不可用 | “提醒时间可能延迟” | 采用非精确调度并显示目标时间 |
| 正在通话中收到 | 不弹全屏，通知提示 | 通话结束后再响；未确认继续循环 |
| 勿扰 / 静音 | 保持可见记录 | 尊重系统；不声称突破 |
| 用户滑动返回 | 提示“返回不会确认” | 保持待确认；按节奏再响 |
| 用户误挂断 | 记录中显示“已确认 · 未阅读” | 提供“恢复为待确认” |
| 用户强行停止 APP | 诊断页解释可能暂时失去事件唤醒 | 重新启动并复测；无法保证绕过系统强停 |
| 短信过长、多段、多条同时到达 | 不出现大量重复卡片 | 分段拼接、聚合响铃、逐条确认 |
| 时间被手动调整 / 时区变化 | 预计时间重新计算 | 以可靠时间基准恢复，避免集中补响 |
| 双卡 / 无 SIM / 无蜂窝硬件 | 检测监听不可用或等待短信 | 无短信硬件设备不承诺该功能 |
| 模拟测试通过但真实短信不触发 | 提示“请进行真实短信测试” | 提供脱敏诊断说明，不作成功断言 |

17  /  ACCEPTANCE & TEST

# 验收测试计划

测试必须区分“UI 链路成功”和“真实短信链路成功”。前者只能证明界面，后者才证明产品。

## 功能行为测试（P0）

| 编号 | 测试步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 目标号码发送 1 条真实短信 | 形成 1 条待确认任务并立即发起来电式提醒 |
| T02 | 其他号码发送短信 | 不产生任务 / 不播放本 APP 提醒 |
| T03 | 目标号码发送不同内容 | 不依赖关键词，均匹配来源号码 |
| T04 | 响铃 60 秒不操作 | 停止响铃；状态仍待确认；10 分钟后再次响起 |
| T05 | 接听并确认 | 状态“已确认 · 已阅读”；后续提醒取消；详情可见原文 |
| T06 | 挂断 | 状态“已确认 · 未阅读”；后续提醒取消；记录可查看 |
| T07 | 挂断后恢复为待确认 | 任务恢复待确认；按当前节奏重新响铃 |
| T08 | 按返回键 / 手势 | 不确认；保持待确认；提示可见 |
| T09 | 锁屏时接听 | 必须先通过系统解锁，再显示正文 |
| T10 | 锁屏时挂断 | 不显示正文，直接确认 |
| T11 | 同时间两条短信进入 | 创建 2 条任务；一次聚合响铃；逐条确认 |
| T12 | 设备重启 | 未确认状态保留；调度恢复；不集中补响 |
| T13 | 关闭监听并再次开启 | 关闭期间不新增任务；恢复后原待办继续 |
| T14 | 短信权限或通知权限被拒绝 | APP 明确显示不可用能力与修复路径 |
| T15 | 正在通话中收到短信 | 不弹全屏；通知可见；通话结束后再响 |
| T16 | 全屏权限被拒绝 | 自动使用 CallStyle / 高优先级通知；接听/挂断仍可用 |

## 视觉 / 锁屏 / 厂商测试

| 编号 | 测试步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| U01 | 锁屏且启用隐私保护时收到消息 | 锁屏不直接显示短信正文 |
| U02 | 锁屏状态点击接听 | 必须经过系统解锁才能查看全文并确认 |
| U03 | Android 14+ 禁用全屏权限 | 通知降级可用；无强制全屏误导 |
| U04 | 开启 / 关闭系统勿扰 | 提醒遵循操作系统行为，用户能理解受限原因 |
| U05 | 系统字体放大至 150% | 标题、正文和大按钮不裁切、不重叠 |
| U06 | 小米 HyperOS 真机连续 3 轮响铃 | 记录每轮实际到达时间、亮屏、能否接听/挂断 |
| U07 | OPPO / vivo / 三星各至少 1 台真机 | 记录差异、降级路径和实际设置指引 |
| U08 | 模拟来电与真实短信测试比较 | 两类测试结果分别展示，不混为一谈 |
| U09 | TalkBack 朗读 | 接听/挂断按钮语义正确，可独立操作 |

## 测试结论应使用三个层级

- 已通过：已在指定机型与版本，用真实短信实测完成指定场景。

- 条件通过：正常通知链路通过，但全屏或精确定时受系统权限限制。

- 未验证 / 不支持：没有测试证据或操作系统无法提供相关能力。

18  /  NON-FUNCTIONAL

# 性能、可靠性与无障碍

可靠性的衡量标准不是“代码有没有后台服务”，而是“目标短信到达后，用户是否真的能在合理时间内被提醒并完成确认”。

| 指标 | 目标与验收说明 |
| --- | --- |
| 运行负担 | 无须长期开启前台常驻；常态下使用系统事件机制与本地调度，实际耗电以真机待机测试为准。 |
| 冷启动与状态恢复 | 打开 APP 后快速展示监听状态与待确认数量；重启后数据状态一致。 |
| 来电响应 | 收到短信后 1 秒内发起全屏或通知（以真机实测为准）。 |
| 可操作性 | 48dp 及以上触控目标；接听/挂断按钮 ≥ 96dp，单手可达。 |
| 隐私默认值 | 锁屏正文隐藏、不联网、不申请通讯录 / 定位 / 相机等无关权限。 |
| 通知可靠性 | 对目标号码建立真实短信接收 → 来电 → 再提醒 → 确认关闭的端到端追踪测试。 |
| 容错与可恢复 | 系统限制时保持本地状态，权限恢复后可继续处理未确认消息。 |
| 可读性 | 兼容深 / 浅色、系统字体缩放、TalkBack 可朗读关键控件。 |
| 数据保留 | 已确认记录默认 30 天可配置 / 可清除；未确认消息不会静默过期。 |

19  /  IMPLEMENTATION

# 实现所需能力清单

这一节把设计翻译成开发可以逐项核对的东西：技术栈、权限、组件与关键实现点。它不是最终架构文档，但足以作为 D2 的开工基线。

## 技术栈建议

| 层 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 语言与 UI | Kotlin + Jetpack Compose；来电页为独立 Activity | 状态驱动 UI，便于大字与无障碍适配 |
| 最低版本 | minSdk 26（Android 8.0） | 覆盖需求中的 Android 8–12 基线 |
| 本地存储 | Room 保存任务与记录；DataStore 保存设置 | 无服务器、可查询、重启可恢复 |
| 调度 | AlarmManager 精确闹钟 + 非精确降级；WorkManager 仅做清理 | 10 分钟间隔需要闹钟，WorkManager 最小间隔不适用 |
| 依赖 | AndroidX Core / Activity / Lifecycle / Room / DataStore / WorkManager | 不引入网络与分析 SDK |

## 权限清单

| 权限 / 能力 | 类型 | 用途与降级 |
| --- | --- | --- |
| RECEIVE_SMS | 危险权限，运行时 | 接收目标号码短信；拒绝则无法监听 |
| POST_NOTIFICATIONS | 运行时（Android 13+） | 发布来电与降级通知 |
| VIBRATE | 普通 | 震动反馈 |
| WAKE_LOCK | 普通 | 响铃期间保持 CPU 与屏幕短暂唤醒 |
| USE_FULL_SCREEN_INTENT | 普通 / 特殊（14+ 需用户授权） | 发起全屏来电；缺失时降级通知 |
| SCHEDULE_EXACT_ALARM | 特殊访问 | 10 分钟精确重提醒；缺失时用非精确调度 |
| REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS | 特殊访问（侧载） | 减少厂商省电冻结；不强制 |
| READ_PHONE_STATE | 危险权限（可选） | 仅用于检测通话状态；可用 AudioManager 模式替代 |

## 核心组件

| 组件 | 职责 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| SmsReceiver | 接收 SMS_RECEIVED_ACTION | exported=true 且声明 BROADCAST_SMS 权限；goAsync 中落库 |
| MessageAssembler | 多段短信拼接 | 按 PDU 分段与时间还原成一条消息 |
| TaskRepository | 待确认 / 已确认任务 | Room；确认方式与时间持久化 |
| ReminderScheduler | 首次与循环调度 | 同一任务仅一个 AlarmManager PendingIntent；重启 / 时区变化重建 |
| IncomingCallActivity | 全屏来电界面 | setShowWhenLocked / setTurnScreenOn；接听走 KeyguardManager 验证 |
| CallNotificationHelper | CallStyle / 高优先级通知 | Android 12+ CallStyle；公开版隐藏正文 |
| AnswerReceiver / DeclineReceiver | 通知按钮处理 | 挂断无需打开界面；接听后进入详情 |
| RingtoneController | 铃声与震动 | Ringtone + Vibrator；60 秒超时停止；遵循勿扰 |
| BootReceiver | 重启恢复 | 重建未确认任务调度，不补响 |
| PermissionCenter | 权限诊断 | 现场检查并跳转对应系统设置页 |

## 关键实现要点

- 广播接收器：Android 12+ 必须显式声明 android:exported；短信广播仅系统可发，使用 android:permission="android.permission.BROADCAST_SMS" 限制。

- 全屏：高重要性通知渠道 + setFullScreenIntent + 全屏 Activity；Activity 使用 setShowWhenLocked(true) 与 setTurnScreenOn(true)，解锁使用 KeyguardManager.requestDismissKeyguard。

- CallStyle：Android 12+ 使用 NotificationCompat.CallStyle.forIncomingCall，提供接听 / 挂断 PendingIntent；低于 12 使用带 Action 的高优先级通知。

- 通知隐私：VISIBILITY_PRIVATE + setPublicVersion；公开版只显示“重要短信待确认”和来源。

- 调度：AlarmManager.setExactAndAllowWhileIdle；无精确权限时 setAndAllowWhileIdle 并提示延迟；响铃中取消旧闹钟再排新闹钟。

- 通话中抑制：AudioManager.getMode() 为 MODE_IN_CALL / MODE_IN_COMMUNICATION 时不弹全屏，改为通知。

- 挂断语义：DeclineReceiver 直接落库“已确认 · 未阅读”并取消调度；记录页提供恢复操作。

- 安全：PendingIntent 使用 FLAG_IMMUTABLE；所有组件 exported 按最小必要设置；不在日志输出正文。

侧载与分发 短信权限与全屏能力在个人 / 内部侧载场景可行；公开上架前必须先完成 Google Play 政策评估，不能以技术手段绕过权限审核。

20  /  DELIVERY PLAN

# 阶段计划、验收门槛与决策项

V2.0 已经确定了交互层面的关键选择；接下来需要的是逐屏确认、真机验证和一次诚实的风险报告。

| 阶段 | 设计交付 / 验收重点 | 是否进入下一阶段 |
| --- | --- | --- |
| D0 产品设计（已完成） | PRD、界面示意、交互规则、权限边界、测试清单 | 确认产品流程和默认值 |
| D1 设计确认（当前） | 来电式强提醒、首页、记录、设置、权限页最终稿 | 逐屏审阅，无模糊按钮和未定义状态 |
| D2 开发 MVP | 唯一来源监听、来电式提醒、接听 / 挂断确认、循环机制 | 真实短信端到端可测 |
| D3 小米首轮适配 | 至少一台具体 HyperOS 型号，锁屏与省电实测 | 关键路径通过或有明确限制报告 |
| D4 其他安卓适配 | OPPO、vivo、荣耀、三星、Pixel 分层验证 | 完成兼容矩阵和降级说明 |
| D5 发行与维护 | 内部测试分发 / 长期测试 / 错误修复 | 功能与隐私均符合要求 |

## V2.0 已确定的选择

| 决策项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 提醒形态 | 来电式全屏；受限时 CallStyle / 高优先级通知 | 全屏是增强能力，不是承诺 |
| 确认方式 | 接听 = 已确认 · 已阅读；挂断 = 已确认 · 未阅读 | 两者都停止提醒 |
| 非确认操作 | 返回、手势、划掉通知、响铃超时都保持待确认 | 状态机明确记录 |
| 短信范围 | 目标号码全部提醒，不启用会议关键词 | 保持单一规则 |
| 确认粒度 | 逐条确认，不提供“一键全部确认” | 避免批量误确认 |
| 重提醒策略 | 10 分钟目标间隔，持续到确认；省电模式可延迟 | 如实显示预计时间 |
| 锁屏隐私 | 默认隐藏正文；接听必须解锁；挂断不显示正文 | 公开版通知同步脱敏 |
| 误挂断保护 | 提醒记录中可恢复为待确认 | 保留操作日志 |
| 通话中策略 | 不打断通话，改用通知，通话结束后再响 | 不抢占系统电话 |

21  /  RISKS & REFERENCES

# 关键风险与参考资料

所有高保真界面均为设计效果示意。真正的验收发生在真机、真实短信和真实省电策略之下。

## 风险优先级

| 风险 | 级别 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| Android 14+ / 厂商限制全屏 | 高 | 全屏仅作增强；CallStyle / 通知 + 手动打开确保闭环 |
| 节电策略延迟 / 冻结 | 高 | 引导后台白名单；长时待机实测；显示预计时间 |
| 短信权限无法用于应用商店分发 | 高 | 自用侧载与公开上架分开规划；发行前单独审查政策 |
| 挂断被误触 | 中高 | 大按钮分色、记录可恢复、响铃中不叠加 |
| 来电式界面被误认为真实电话 | 中 | 常驻“非电话”标签；无运营商 / 联系人元素 |
| 系统强停 / 关闭通知导致漏提醒 | 中高 | 适配检查显示真实状态，引导修复并真机复测 |
| 屏幕显示 OA 正文泄露信息 | 中 | 锁屏默认隐藏全文，禁止绕过系统解锁 |
| 短信号码可被伪造 | 中 | 只做来源匹配，不宣称验证发送方身份 |

## 官方技术与政策依据（2026-10-19 检索）

· Android SMS_RECEIVED_ACTION / Telephony API  https://developer.android.com/reference/android/provider/Telephony.Sms.Intents

· Android 14 Full-screen intent 行为变化  https://developer.android.com/about/versions/14/behavior-changes-14

· Android AlarmManager 与精确闹钟  https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms

· Android 13+ 通知运行时权限  https://developer.android.com/develop/ui/compose/notifications/notification-permission

· Android CallStyle 通知  https://developer.android.com/reference/android/app/Notification.CallStyle

· Google Play 短信与通话记录权限政策  https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10208820?hl=zh-Hans

· 小米官方：锁屏通知不显示排查  https://www.mi.com/global/support/faq/details/KA-692471/

· 小米官方：通知时唤醒锁屏功能示例  https://www.mi.com/global/support/faq/details/KA-497526/

设计交付说明 本文为产品、交互、视觉及兼容需求基线，不代表已经完成开发、编译或跨品牌真机验证。所有高保真手机界面均为设计效果示意，以开发后按此规范验收为准。